Sistema de Gestión Empresarial CARDAL

(Proyecto Académico - Técnico en Programación y Análisis de Sistemas)

# 1. Metodología Ágil Seleccionada: SCRUM

Para el desarrollo del Sistema de Gestión Empresarial CARDAL se ha seleccionado la metodología SCRUM por las siguientes razones:

Iterativo e incremental: Permite entregar funcionalidades en sprints cortos

Adaptabilidad: Facilita ajustes según necesidades cambiantes del negocio

Transparencia: Reuniones diarias y revisiones de sprint mantienen visibilidad del progreso

Enfoque en el valor: Prioriza las funcionalidades de mayor impacto para el supermercado

Trabajo en equipo: Fomenta la colaboración y comunicación constante

## 2. Roles del Equipo SCRUM

| Rol | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Product Owner | Definir requerimientos, priorizar backlog, validar entregables |
| Scrum Master | Facilitar ceremonias, eliminar impedimentos, garantizar metodología |
| Equipo de Desarrollo | Diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema |

## 3. Planificación de Sprints

El proyecto se divide en 4 sprints de 2 semanas cada uno, totalizando 8 semanas de desarrollo:

| Sprint | Duración | Objetivos | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semanas 1-2 | Diseño de base de datos, arquitectura del sistema, diseño de interfaces | Diagrama ER, Modelo de datos, Mockups UI/UX |
| Sprint 2 | Semanas 3-4 | Desarrollo del backend (APIs) y módulo de autenticación | APIs REST funcionales, Sistema de login |
| Sprint 3 | Semanas 5-6 | Desarrollo del frontend (dashboards trabajador y supervisor) | Interfaces funcionales, Integración frontend-backend |
| Sprint 4 | Semanas 7-8 | Testing, corrección de bugs, documentación y despliegue | Sistema completo funcional en InfinityFree |

## 4. Carta Gantt del Proyecto

A continuación se presenta la planificación temporal del proyecto utilizando diagrama de Gantt:

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis de requerimientos | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de base de datos | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaces |  | █ | █ |  |  |  |  |  |
| Desarrollo APIs |  |  | █ | █ |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo autenticación |  |  | █ | █ |  |  |  |  |
| Desarrollo dashboard trabajador |  |  |  | █ | █ |  |  |  |
| Desarrollo dashboard supervisor |  |  |  |  | █ | █ |  |  |
| Integración frontend-backend |  |  |  |  | █ | █ |  |  |
| Testing unitario |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |
| Testing de integración |  |  |  |  |  | █ | █ |  |
| Corrección de bugs |  |  |  |  |  |  | █ | █ |
| Documentación técnica | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |

## 5. Ceremonias SCRUM

Sprint Planning: Inicio de cada sprint (4 horas) - Planificar objetivos y tareas del sprint

Daily Stand-up: Diario (15 minutos) - Sincronización del equipo, reporte de progreso y bloqueos

Sprint Review: Final de cada sprint (2 horas) - Demostración de incremento funcional al Product Owner

Sprint Retrospective: Final de cada sprint (1.5 horas) - Reflexión sobre proceso y mejoras